## Slide 1: Real estate
Tim Success
Aleksandar Radosevic 0333/2018
Luka Juskovic 0674/2017
Emilija Petrovic 0644/2017
Danilo Vucinic 410/2018

## Slide 2: Faza I – Projektni zadatak
Nacrt projekta realizovan je od strane tim lidera Aleksandra, u saradnji sa Emilijom. Definisno je za šta se projekat koristi, koje funkcionalnosti će imati i kome će služiti. Na kraju je na sastanku predstavljen ostalim članovima tima koji su dali saglasnost I imali određene sugestije koje su usvojene.

## Slide 3: Faza II – SSU document I prototip aplikacije
Funkcionalnosti koje je potrebno realizovati su jasno definisane i ravnopravno podeljene među članovima tima. Svaki član je napisao SSU dokument za svaku od svojih funkcionalnosti, u kome je precizno opisano za šta se koristi projekat, tok događaja i koji su uslovi i posledice. Napravljen je prototip projekta korišćenjem HTML, CSS i JS. Svaki član je radio deo prototipa u skladu sa svojim funkcionlnostima za koje je pisao i SSU.
Luka Jušković: registracija korisnika, autorizacija registrovanih korisnika, autorizacija agencije za nekretnine i administracija sistema.
Danilo Vučinić: ažuriranje oglasa, brisanje oglasa i dodavanje novog oglasa.
Emilija Petrović: pretraga po tipu, pretraga po kvadraturi, pretraga po adresi i pretraga po ceni.
Aleksandar Radošević: ocenjivanje poslovanja agencije, komentarisanje oglasa, pregled profila korisnika i dodavanje oglasa u omiljene.

## Slide 4: Faza III – Formalna inspekcija
Svaki od članova tima Success je dobio jednak broj funkcionalnosti tima Zoran.rs za koje je odradio formalnu inspekciju. Pregledani su SSU dokumenti i prototip. Svaki član tima je inspektor koji navodi defekte u svom logu. Sve to je sumirano u izveštaj o defektima i prosleđeno timu Zoran.rs. Napravljen je i sastanak sa liderom tima Zoran.rs gde su objašnjeni navedeni defekti koje je potrebno ispraviti.
Luka
TIM zoran.rs SSU_Admin_update_informacije_korisnika.pdf
Tim zoran.rs SSU_Doniraj_humanitarnom_fondu.pdf
TIM zoran.rs SSU_Izmena_permisija_korisnika.pdf
TIM zoran.rs SSU_Korisnik_menja_svoje_informacije.pdf
Danilo
TIM zoran.rs SSU_Kreiranje_licitacije.pdf
TIM zoran.rs SSU_Login.pdf
TIM zoran.rs SSU_Moderator_pravi_humanitarni_fond.pdf
TIM zoran.rs SSU_Moderator_update_humanitarni_fond.pdf

## Slide 5
Emilija
TIM zoran.rs SSU_Ostavljanje_utisaka_o_odrzanom_dogadjaju.pdf
TIM zoran.rs SSU_Pisanje_izvestaja.pdf
TIM zoran.rs SSU_Pretpla┬åcivanje_na_profil_poznatih_li┬ƒcnosti.pdf
TIM zoran.rs SSU_Registracija_novog_korisnika.pdf
Aleksandar
TIM zoran.rs SSU_Suspenzija.pdf
TIM zoran.rs SSU_U┬ƒcestvovanje_na_licitacijama.pdf
TIM zoran.rs SSU_Upla┬åcivanje_kredita.pdf

## Slide 6: Faza IV – Modelovanje baze podataka
Inicijalna verzija baze podataka napravljena je na sastanku uz prisustvo i učešće svih članova tima.

## Slide 7: Faza IV - Implementacija
Implementacija je urađena korišćenjem Codeignitera. Svaki član tima je odradio određene funkcionalnosti. Takođe promenjen je i dizajn prototipa u određenoj meri.
Aleksandar Radošević: registracija korisnika, autorizacija registrovanih korisnika, autorizacija agencije za nekretnine i administracija sistema.
Danilo Vučinić: ažuriranje oglasa, brisanje oglasa i dodavanje novog oglasa.
Emilija Petrović: pretraga po tipu, pretraga po kvadraturi, pretraga po adresi i pretraga po ceni.
Luka Jušković: ocenjivanje poslovanja agencije, komentarisanje oglasa, pregled profila korisnika i dodavanje oglasa u omiljene.

## Slide 8: Faza VI – Modelovanje veb aplikacije
Korišćenjem alata Star.uml napravljeni su klasni dijagram, dijagram slučajeva upotrebe i za svaki slučaj upotrebe dijagram sekvence.
Dijagramom slučajeva upotrebe prikazujemo koje funkcionalnosti koji korisnik može da izvršava.
Klasni dijagram nam daje prikaz funkcionisanja sistema i način na koji je sve povezano u celinu.
Svaki od dijagrama sekvence prikazuje tok aktivnosti pri izvršavanju tog slučaja upotrebe.
U izradi modela učestvovali su svi članovi tima.

## Slide 9: Faza VII – Testiranje veb aplikacije
Korišćen je Selenium IDE. Pri testiranju član tima testira tuđe funkcionalnosti.
U testiranju su učestvovali Aleksandar, Luka i Danilo.